ATA DE REUNIÃO – LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DO CLIENTE

Data: 18 de março de 2026
Horário: 19h às 20h

Participantes:

- Equipe: Andrey Angelo, Lucas Moura, João Frota, Marco Antonio, Paloma de Paula

- Cliente / Demandante: Ana Lúcia Machado

1. Objetivo da Reunião

Realizar o levantamento inicial das necessidades do cliente para o desenvolvimento de um site voltado ao apoio pedagógico, com foco em professores e alunos com necessidades educacionais específicas.

2. Demandas Apresentadas pelo Cliente

Durante a reunião, a Sra. Ana Lúcia Machado apresentou as seguintes necessidades para o sistema:

- Agendamento de atendimentos:
Possibilidade de agendar atendimentos contínuos (recorrentes) ou espontâneos ao longo do semestre.

- Registro de atendimentos:
Funcionalidade para registrar informações relacionadas aos atendimentos realizados (detalhes a serem refinados posteriormente).

- Comunicados e notificações:
Sistema para envio de comunicados e notificações aos alunos.

- Privacidade e proteção de dados:
Garantia de segurança e confidencialidade no tratamento de dados sensíveis dos alunos.

- Relatórios de professores:
Espaço para que professores registrem relatos sobre as ações implementadas para atender alunos com necessidades educacionais específicas.

- Comunicação com docentes:
Envio de comunicações por e-mail para professores que lecionam disciplinas para alunos com necessidades educacionais, garantindo alinhamento das ações pedagógicas.

3. Pontos para Detalhamento Futuro

- Definição dos campos e estrutura do registro de atendimentos;

- Regras de acesso e níveis de permissão (professores, coordenação etc.);

- Requisitos técnicos de segurança e conformidade com a LGPD.

4. Encaminhamentos

- A equipe realizará a análise das necessidades levantadas;

- Será elaborado um documento de requisitos mais detalhado;

- Agendamento de nova reunião para validação das funcionalidades propostas.

Encerramento:
A reunião foi encerrada às 20h, com o alinhamento inicial das necessidades do cliente e definição dos próximos passos.

Responsável pela ata: Nícolas Sampaio, com base na gravação da reunião
Data: 26 / 03 / 2026